
海外教育学院留学生第二多功能教室改造建设项目

设计招标文件

海外教育学院留学生第二多功能教室改造建设项目 已由 学校 批准建设，建设单位为 福建中医药大学 ，建安费约 90万元。本项目已具备招标条件，现决定对该项目的 工程设计 进行公开招标，选定设计单位。
一、招标人：福建中医药大学

二、工程名称：海外教育学院留学生第二多功能教室改造建设项目

三、项目概况：本项目建设地点为海外教育学院综合楼与附属楼连接部分天台，主体采用钢结构，共一层，约420m2。

四、招标范围和内容

招标范围：包括方案设计、设计概算、施工图设计、后续施工现场配合服务及工程竣工验收等。

招标内容：设计内容包括但不限于建筑设计、钢结构设计、装修设计、电气工程设计、暖通工程设计、给排水工程设计等。

五、设计费收费依据： 

1、本工程建安费约90万元，具体以工程招标控制价为计价基数。

2、本工程设计收费按国家计价格[2002]10号《工程设计收费标准》的规定计取，设计费暂估3.24万元（下浮20%），最终按招标控制价为基数重新计算确定设计费。
3、本工程设计收费按照下列公式计算：

3.1工程设计收费基准价=基本设计费+其他设计费

3.2基本设计费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数

3.3本工程专业调整系数为1.0，工程复杂程度调整系数为1.0，其它调整系数不计取

3.4本工程其他设计费不计取

3.5工程设计收费=工程设计收费基准价×（1-下浮值）

本项目下浮值为20%。

3.6设计费支付进度表

	付费次序
	占总设计费（%）
	付费时间

	第一次
	总设计费的70%
	提交施工图且发包人招标控制价已编制完成后14天内

	第二次
	总设计费的30%
	项目验收合格后14天内




6、 建设地点：福州市闽侯县上街镇大学城福建中医药大学

7、 设计资质要求：建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质。

设计负责人需具备设计中级及以上职称或二级及以上建筑师执业资格。

八、设计周期节点及要求：

1、方案设计及优化阶段：签订合同后7日历天内完成方案设计，根据建设单位审核意见3日历天内完成修改；
2、 施工图设计阶段：方案设计确认后25日历天内完成施工图设计（如遇春假假期顺延），提交蓝图8份及相关电子文档；本阶段需要按国家制定的行业标准进行设计，能完整提供施工所需要的全部图纸及所应达到可供施工的设计深度。    
3、 施工现场配合服务：自工程方案设计阶段起，至工程竣工验收合格止。

4、 因设计单位原因造成以上设计周期节点延误的，每延误一天需支付建设单位500元违约金，从设计费中直接扣除。

九、公告时间：2018年12月26日至12月31日。

十、递交投标文件时间和地点：

递交投标文件时间：开标前1日开始接收投标文件，提交投标文件截止时间2019年1月4日上午8时40分（北京时间）

递交投标文件地点：福州闽侯上街福建中医药大学（旗山校区）后勤管理处基建科3；

十一、开标时间和地点：2019年1月4日上午9时整（北京时间）；

福州市闽侯县上街镇大学城福建中医药大学行政楼312会议室

十二、本项目由福建中医药大学基建项目建设招标小组评审确定，投标人不足3家由招标小组决定是否开标。

十三、评审方法：本项目采用资格后审，在符合招标文件要求的投标人中随机抽取中标人（以递交投标文件先后顺序作为代表球号）。
十四、投标提交资料：

1、授权委托书及代理人身份证复印件，无需密封；（格式详附件）

2、提供有效的资质证书、营业执照复印件；

3、投标函及投标承诺书（格式详见附件）；

4、设计负责人情况一览表、设计负责人职称或执业资格证书复印件；（格式详见附件）

    说明：投标提交的复印件均需加盖单位公章。投标文件需密封包装，并加盖密封章，投标有效期为60天。

十五、联系方式：

联系地址：福建省福州市闽侯县上街大学城福建中医学药大学后勤管理处基建科3

联系人及电话：卢工、魏工  0591-22861052

十六、中标公示方式地点

公示方式：在福建中医药大学官方网站公示

公示地点：福建中医药大学

十七、监督部门

部门名称：福建中医药大学监审处

地点：福建中医药大学旗山校区

电话：0591-22861314

附件1
授权委托书
本授权委托书声明：我           （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                               （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托：
代理人姓名：           年龄：          

身份证号码：                           职务：                  

投标人：                                         （盖公章）    

法定代表人：                                   （签字或盖章）  

授权委托日期：          年        月         日
附件：代理人身份证复印件

附件2            

                    投 标 函

 福建中医药大学（招标人）：

一、根据已收到的 海外教育学院留学生第二多功能教室改造建设项目 设计招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》和有关法律、法规，我单位经现场勘查和研究招标文件的各项条款及招标补充文件并充分理解后，我方愿按招标文件第五点设计费收费依据要求（下浮值为20%）对 海外教育学院留学生第二多功能教室改造建设项目 进行设计。
二、一旦我方中标，我方保证在签订合同后 7 日历天内完成方案设计，根据建设单位审核意见3日历天内完成方案修改；施工图设计在方案设计确认后 25日历天完成，如因我方原因导致以上设计周期节点延误的，每延误壹天支付建设单位500元违约金，从设计费中直接扣除。

三、保证中标之后提供随叫随到全方位设计配合服务，如有违反，同意接受招标人违约处罚，每延误一日到场的支付建设单位200元违约金从设计费中直接扣除。

四、本投标人自愿按照招标文件及设计合同、规划要求、设计技术规范完成任务，按时向招标人提交施工图共计 8 套及相关电子文件。

五、本投标人所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间本投标人的投标书将受招标文件的约束。

投标人（公章）：

                                 法定代表人签名（或盖章）：

                         年  月  日 

附件3

投标承诺书

致 福建中医药大学（招标人）：

   本投标人已详细阅读了 海外教育学院留学生第二多功能教室改造建设项目设计招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：
1. 遵守中华人民共和国、福建省有关招投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。如有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
2. 接受招标文件全部内容，若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
3. 保证按照招标文件及中标通知书规定签订设计合同。如有违反，同意接受招标人违约处罚。
4. 保证按照设计合同约定完成设计合同范围内的全部内容。如有违反，同意接受招标人违约处罚。
5. 保证中标之后不转包设计、不挂靠设计，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规规定。
6. 保证按招标文件及设计合同约定处理因招标人原因增加或调整的工作量及其他事宜。

投标人（公章）：
                                 法定代表人签名（或盖章）：

                         年  月  日 
附件4

设计负责人情况一览表

投标人（盖章） ：                             日期：   年   月  日

	姓名
	
	本人签名
	

	身份证号
	
	专业工龄
	

	专业职称
	
	学历
	

	执业资格
	
	执业注册单位
	

	本项目分工

职责
	设计负责人

	个人专业技术工作经历

	项目名称
	建设规模
	分工职责
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	服务承诺
	本人在中标后将按招标文件、合同及相关规定到岗履职。


备注：附项目设计负责人的职称或执业资格证书复印件加盖公章。


