
康复产业研究院创新文化区建设项目
设计招标文件（重新招标）
康复产业研究院创新文化区建设项目  工程已由 学校 批准建设，项目业主为 福建中医药大学 ，建设资金估算 600万元。本项目已具备招标条件，现决定对该项目的工程设计进行公开招标，选定设计单位。
一、招标人：福建中医药大学

二、工程名称：康复产业研究院创新文化区建设项目（设计）

三、建设地点：福建中医药大学旗山校区中国康复产业研究院大楼中庭。

四、招标范围和内容

招标范围：包括方案设计、设计概算、施工图设计（建筑、结构、水电、暖通、智能化及景观绿化等）、后续施工现场配合服务及工程竣工验收等。

建设内容和设计功能要求：

为营造鼓励创新的文化环境，加快科学精神和创新价值的传播塑造，营造良好宽松工作氛围，激发科研人员创新思维，鼓励不同领域学科人员合作创新，提升康复学科整体科研创新水平，拟在中国康复产业研究院大楼中庭区域建设创新文化区，该项目占地面积约500m2，层数为1层，主要包括阅览室、会议室、研讨室、休闲区等功能区域。

五、设计费收费依据： 

1、本工程投资额600万元内，具体以工程招标控制价为计价基数。

2、本工程设计收费按国家计价格[2002]10号《工程设计收费标准》的规定计取。

3、本工程设计收费按照下列公式计算：

3.1工程设计收费基准价=基本设计费+其他设计费

3.2基本设计费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数

3.3本工程专业调整系数为1.0，工程复杂程度调整系数为1.0，其它调整系数不计取

3.4本工程其他设计费不计取

3.5工程设计收费=工程设计收费基准价×（1-下浮值）

本项目下浮值为10%。

3.6设计费支付进度表

	付费次序
	占总设计费（%）
	付费时间

	第一次
	总设计费的65%
	提交施工图且发包人招标控制价已编制完成后14天内

	第二次
	总设计费的35%
	项目验收合格后14天内




六、设计资质要求：
6.1本招标项目要求投标人具有建设行政主管部门核发的建筑行业（建筑工程）设计资质乙级及以上；投标人必须是具备独立资格的企业法人且具备有效的企业法人营业执照； 

投标人拟派出的项目负责人需具备二级建筑师及以上执业资格。

6.2本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

6.3投标人近三年内在国内招投标活动中未发生骗取中标和严重违约行为，无涉及商业贿赂等相关违规、违纪、违法行为；

6.4本工程不接受联合体投标。  

七、设计周期要求：

1、方案设计阶段：收到中标通知书后10日历天内应完成方案设计并完成优化；
施工图设计阶段：方案设计确认后20日历天内完成施工图设计，提交蓝图8份及相关电子文档；本阶段需要按国家制定的行业标准进行设计，能完整提供施工所需要的全部图纸及所应达到可供施工的设计深度。    
3、施工现场配合服务：自工程方案设计阶段起，至工程全部竣工验收合格止。

八、公告时间：2019年5月17日至5月28日。

九、提交投标文件地点：福建中医药大学（上街）后勤管理处基建科；提交投标文件截止时间2019年5月28日9时整（北京时间）招标人在截止时间前30分钟开始接收。
十、开标时间和地点：2019年5月28日9时整（北京时间）

福州市闽侯县上街镇大学城福建中医药大学行政楼312会议室

十一、招标及评标方式：采取校内公开招标方式。在资格合格前提下，由学校建设项目招标小组以综合评分方式确定设计单位。投标人不足3家或经评审符合资格要求投标人不足3家的由招标小组决定是否开标。

十二、联系方式：

联系地址：福建省福州市闽侯县上街大学城福建中医药大学后勤管理处基建科

联系人：  魏工  卢工  0591-22861052     

十三、中标公示方式地点

公示方式：在福建中医药大学相关网站公示
公示地点：福建中医药大学
十四、监管部门

部门名称：福建中医药大学监审处

地点：福建中医药大学旗山校区    电话：0591-22861314

十五、评分细则:
满分（100分）

	评分
项目
	评审内容
	分值
（分）
	评分标准
	得分
（分）

	企业综合实力
（20分）
	技术实力
	5
	投标人具备建筑行业（建筑工程）工程设计甲级资质加5分。
	

	
	以往业绩
	15
	投标人近2年内每完成过一项工程造价500万以上建筑工程设计得3分，满分15分。（业绩附设计合同复印件并加盖公章）
	

	投标报价（10分）
	报价得分
	10
	承诺设计费按收费标准下浮10%的得10分。下浮小于10%的不得分。
	

	设计方案（60分）
	建筑设计方案综合评分
	60
	根据建筑结构形式，外型、功能布局等设计内容综合评分（主要根据投标人提供的建筑效果图、建筑设计说明，平面图等进行评审），
	

	设计进度承诺和设计服务承若   （10分）
	进度及服务承诺
	10
	承诺中标通知书发出后20日历天内完成设计方案优化，设计方案经业主方确认后20天内完成施工图设计并提交完整设计成果

承诺设计全过程提供随叫随到式全方位服务，以确保设计质量。
	


评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。每一项计分时取平均值作为投标人该项得分。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的各项得分作为各投标人的最终得分。

按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为中标候选人，本项目仅确定1名中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，随机抽取确定排名顺序。

十六、投标递交资料：

1、授权委托书及代理人身份证复印件；（无需密封，复印件并加盖公章）

2、提供年检合格的资质证书、营业执照复印件加盖公章；

3、投标函及投标承诺书（格式详见附件）；

4、拟派出人员情况表附相关证书；（格式详见附件）

5、设计方案，包括建筑效果图，设计说明、平面图等。

    说明：投标提交资料均需加盖单位公章。投标文件需密封包装，并加盖密封章。投标有效期为：投标截止日期起至中标通知书签发日期止。投标文件为正副本各一份。
附件1
授权委托书
本授权委托书声明：我           （姓名）系                 （投标人名称）的代表人，现授权委托                               （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托：
代理人姓名：           年龄：          

身份证号码：                           职务：                  

投标人：                                         （盖公章）    

法定代表人：                                   （签字或盖章）  

授权委托日期：          年        月         日
附件：代理人身份证复印件

附件2            

                    投 标 函

 福建中医药大学（招标人）：

一、根据已收到的 康复产业研究院创新文化区建设项目  工程设计招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》和有关法律、法规，我单位经现场勘查和研究招标文件的各项条款及招标补充文件并充分理解后，我方愿按本招标文件第五点设计费收费依据要求（下浮10%）对  康复产业研究院创新文化区建设项目  进行设计。
二、一旦我方中标，我方保证在接到中标通知书后 10 日历天内完成方案设计，施工图设计在方案设计确认后 20 日历天完成。

   三、保证中标之后提供设计全过程提供随叫随到式全方位服务，如有违反，同意接受招标人违约处罚。
四、本投标人自愿按照招标文件及设计合同、规划要求、设计技术规范完成任务，按时向招标人提供施工图共计 8 套。

五、本投标人所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效（投标截止日期起至中标通知书签发日期止），在此期间本投标人的投标书将受招标文件的约束。

投标人（公章）：

                                 法定代表人签名（或盖章）：

                         年  月  日 

附件3
工程业绩情况表
	项目名称
	建设规模
	工程
造价
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	项目
负责人
	建设单位/联系人、电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1、招标文件有要求提供工程业绩的，投标人须填写本表并按招标文件“第3章 评标细则”的要求提交业绩证明材料。
附件4
拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

附件6

投标承诺书

致 福建中医药大学（招标人）：

   本投标人已详细阅读了康复产业研究院创新文化区建设项目工程设计 招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：
遵守中华人民共和国、福建省有关招投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。如有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
接受招标文件全部内容，若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
保证按照招标文件及中标通知书规定签订设计合同。如有违反，同意接受招标人违约处罚。
保证按照设计合同约定完成设计合同范围内的全部内容。如有违反，同意接受招标人违约处罚。
保证中标之后不转包设计、不挂靠设计，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规规定。
保证按招标文件及设计合同约定处理因招标人原因增加或调整的工作量及其他事宜。

投标人（公章）：
                                 法定代表人签名（或盖章）：

                         年  月  日 


