精诚楼大厅文化展示墙设计制作服务项目

招标文件

第一章公告

| 项号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：福建中医药大学 地 址：福建省福州市闽侯上街邱阳路1号 联系科室：后勤管理处修缮科 联系电话：0591—22861635、13107601658 联系人：黄老师 |
| 2 | 项目名称 | 精诚楼大厅文化墙设计制作服务 |
| 3 | 项目地点 | 福建中医药大学旗山校区精诚楼大厅 |
| 4 | 项目概况及建设规模 | 总投资98600元，设计并制作安装文化墙 |
| 5 | 采购内容 | 福建中医药大学中西医结合学院党建思政文化长廊方案的策划设计及布展服务 |
| 6 | 设计与实施要求 | 具体内容详见第三章，方案经招标人批准后实施。 |
| 7 | 工期要求 | 总工期30日历天，其中签订合同后7个工作日内深化布展方案，方案经批准后在23个工作日内完成。 |
| 8 | 采购方式 | 综合评分法 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 报价 | 各投标人结合市场价格自主报价 |
| 11 | 最高控制价 | 人民币玖万捌仟陆佰元整（￥98600元） |
| 12 | 合格投标人 资格条件 | - 具有独立法人资格和合格的企业法人营业执照；营业范围包含：专业设计服务、建筑装饰材料销售。 （2）本项目不接受联合体投标。 |
| 13 | 投标材料 文件要求 | 一、资格文件：（1）合格有效的营业执照复印件； （2）投标人代表及法定代表人的有效身份证明复印件； （3）法定代表人授权委托书原件(供应商代表是法定代表人的无需提供)； （4）报价承诺书（见附件1）； 二、相关技术文件（如材质说明、设计概念展示等）； 三、相关商务文件 以上材料用文件袋密封，封口加盖公章，复印件加盖公章。 四、所有投标材料不退还，设计方案不做补偿。 |
| 14 | 合同主要条款 | （1）合同签定后成交人按采购人的意见，修改完善设计方案，设计方案确认通过后，采购人在收到成交人完整报销材料及合同全额税务发票后15个工作日内支付合同金额的50%。 （2）项目验收合格后，15个工作日内支付合同金额的97%，剩余3%作为质保金，待质保金满一年后支付。 （3）中标单位向采购人申请付款应提供等额正式发票。 |
| 15 | 递交投标材料 截止时间及地点 | 递交响应文件截止时间为：自公示之日起至2022年6月16日。 地点：福建中医药大学旗山校区白楼四层修缮科 |
| 16 | 递交时间 | 凡有意参加投标者，请于2022年6月10日至2022年6月16日（法定节假日除外），每天上午8时00分至 12时00分，下午15时00分至17时00分。 |
| 17 | 开 标 | 本次采购投标人数在3家（含）以上的，正常开标；少于3家的，招标小组有权决定是否开标。开标时间2022年6月16日15：00，地点：福建中医药大学后勤管理处会议室 |
| 18 | 评标 | 评标办法：综合评分法。 |
| 19 | 中标结果 公示媒介 | 中标结果在学校网站予以公示（http://www.fjtcm.edu.cn/） |
| 20 | 合同签订 | 中标单位在收到中标通知书后3天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜，并在中标通知书发出后7天内完成合同签订。在收到中标通知书后3天内，未派代表与采购人联系的，视同放弃本次中标资格。 |
| 21 | 发布采购公告 媒介 | 本次采购公告在福建中医药大学网站予以公告（http://www.fjtcm.edu.cn/） |
|  | 联系人 | 招标联系人：黄老师 电话：13107601658 |
| 22 | 监督部门 | 纪委办：0591-22861314 上述电话请在上班期间联系。 |

附件1.

报价承诺书

福建中医药大学 （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了福建中医药大学精诚楼大厅文化墙设计制作服务项目招标文件的全部内容，愿意以投标报价（大写）       圆（¥：    元），工期 30日历天，按合同约定实施和完成承包服务，提供的服务达到贵单位要求。

    - 2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

  - 3．我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．（其他补充说明）。

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

（盖投标单位公章）

年      月      日

第二章  招标内容及技术要求

技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

- ★设计要求：全铜壁画创意制图设计；项目位于福建中医药大学旗山校区精诚楼大厅内，包含墙面铜质壁画的设计、制作、安全等全部工作内容；要求各投标人提供材料、设备、安装、制作、雕塑、彩绘等符合国家、行业相关标准，具备相应能力，并提供相应的完善配套服务；设计主题需要将传统的中医中药知识和方法与西医西药的知识和方法结合起来，造型主题突出，符合实际需求、合理、造型大气美观，充分考虑工程的安全可靠，达到高水准文化审美要求和雕塑艺术标准。

- ★全铜壁画材质为国标（厚度≥1.2mm）

- 壁画手工煅出造型

- 壁画酸化处理，做旧上色，喷涂防蚀面漆

- 全铜壁画尺寸为：≥2m*2.1m*3m

- 铜包板材质为≥1.2厚紫铜板

- 铜包板紫铜板剪折抛V槽（铜产品包边制作的折边工艺）

- 铜包板酸化处理，拉丝做色

- 铜包板喷涂防蚀面漆

- 基础墙面拆除，按现场实际要求操作；镀锌管基层骨架制作，按现场实际要求操作

商务条件
1.  交付地点：
2.  交付时间：合同签订后 ，接到入场通知书后(30)天内交付。
3.  交付条件：按照国家相关标准、行业标准及竞争性磋商文件要求执行。
4.  验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人根据中标人的服务情况，结合招标文件及中标人响应文件及合同中的相关条款进行验收。 |

5、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签定后成交人按采购人的意见，修改完善设计方案，设计方案确认通过后，采购人在收到成交人完整报销材料及合同全额税务发票后15个工作日内支付合同金额的50%。 |
| 2 | 47 | 项目验收合格后，15个工作日内支付合同金额的47%。 |
| 3 | 3 | 剩余3%作为质保金，待质保金满一年后支付。 |

第三章评标办法（综合评分法）

1、评标将采用综合评分法对提交报价的合格投标人的投标文件和报价进行综合评分。具体综合评分的标准和方法如下：

评标将对合格投标人从技术、商务及报价部分分别进行评议并评分，并汇总出技术、商务及报价部分的综合得分。如果出现相同的综合得分，则最后报价低的投标人排序在前优先推荐；如果最后报价仍相同，则技术部分得分高的投标人优先排序在前推荐。

2、具体评审标准和方法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审总得分从高到低顺序排列，其中评审总得分最高的投标人为中标人。

（2）每个投标人的评审总得分FA＝F1＋F2＋F3，其中：F1指技术项评审因素得分、F2指商务项评审因素得分、F3指价格项评审因素得分。FA满分为100分。

（3）各项评审因素的设置如下：

（一）技术部分评分F1            满分75分

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术性能和功能 | 50 | 投标人所提供的产品全部满足招标文件“第二章、技术和服务要求”的得50分（技术参数合计10项），其中其中标注有“★”号（共计2项，每项5分 ）的为不允许负偏离的实质性要求否则按无效投标处理；未标注“★”号的条款每负偏离一项扣5分，共计8项；正偏离不加分。 |
| 实施方案 | 2 | 要求投标人按照招标文件要求，递交满足要求的安装组织设计实施方案。根据投标人提交的安装组织设计实施方案、雕塑制作及安装方法及技术措施，以及与项目特点的符合程度由评标委员会进行评议：服响应方案详尽完整、由评委分别进行评分，方案完整操作性强、逻辑清晰的得2分，方案一般无逻辑的得1分，其余不得分。 |
|  | 3 | 根据投标人在施工前后对现场安全条例制定的科学性，以及人员的安全措施，由评委进行评议并评分：①方案详细周全科学，措施到位能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的得3分； ②方案较为周全科学且措施到位能较好的满足现实服务需求的得2分； ③方案有所欠缺或措施力度一般但能基本满足现实服务需求的得1分； ④方案明显未能满足现实服务需求或缺乏实质性内容的不得分；⑤未提供的不得分。 |
| 设计方案 | 20 | 根据投标人提供的设计方案（实景效果图及方案说明），由评委分别进行评分。设计方案符合实际需求、合理、造型大气美观，充分考虑工程的安全可靠，达到高水准文化审美要求和雕塑艺术标准的得15～20分，设计方案符合实际需求但造型一般可行或未达到高水文化审美要求和雕塑艺术标准的得10～15分，设计方案基本符合实际需求但造型一般可行或未达到高水文化审美要求和雕塑艺术标准的得5～10分，未提供方案的不得分。 |

（二）商务部分评分F2           满分10分

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 售后便捷性 | 3 | 为保障本地售后服务的便利性，投标人在福建省内设有公司或分公司或办事处或承诺中标后在福州市内设有公司或分公司或办事处的得3分，须提供相关证明材料，未提供不得分。 |
| 售后服务承诺 | 3 | 根据供应商提供的售后服务承诺完整性和合理性进行比较，服务承诺合理，内容较完整，可行性高的得3分，服务承诺基本完整，部分合理可行的得2分，服务承诺较一般，内容较空泛的得1分，差或未提供的不得分。 |
| 响应文件编制 | 3 | 根据供应商提供的响应文件是否能按要求编制、分类是否合理、资料是否提供齐全、文字综合表述是否清楚等情况，由评审专家进行评分：表述规范、内容有一 一对应、容易查找，资料齐全的得3分；表述较规范、内容有对应、查找较容易，资料较齐全的得2分；表述基本规范、内容基本有对应、查找基本容易，资料基本齐全的得1分；文件制作较差、表述不规范，资料不齐全的不得分。 |
| 业绩 | 1 | 投标人提供从 2019年1月1日以来所承接类似设计制作布展项目，评委根据企业实力、业绩等方面进行评判，每提供1个项目业绩，得1分，满分1分，未提供的不得分。需提供合同复印件或其他相关证明文件（加盖供应商公章），否则不得分。 |

（三）报价部分评分F3         满分15分

投标人在“报价承诺书”（附件1）中进行报价，报价上限不得超过98600元，否则为无效报价。

价格分以下列方式计算：

|F-Fm|

F3 =15 －                 ×Q×100

Fm

注：1、F3为价格分, 最低分为零分。

2、Fm为评标基准价，取各家有效报价的算术平均值

3、F为投标人的有效报价

4、Q为折价分值，F＞Fm Q=0.6; F＜Fm Q=0.3

5、计算分数时四舍五入取小数点后两位。

投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

福建中医药大学后勤管理处招投标小组

2022年6月10日