屏山校区树木修剪及盆景摆放项目重新招标文件

屏山校区树木修剪及盆景摆放项目，经校后勤管理处招标工作小组讨论同意，决定对该项目进行校内公开招标，欢迎符合要求的服务商前来参选。

一、项目概况：

（一）子项目名称：屏山校区树木修剪项目

项目内容及要求：

| 序号 | 校区 | 地点 | 树木 | 规格 | 预估数量 | 修剪质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏山校区 | 公共教学区、 学生宿舍 | 小榕树 | 高6米左右 | 1株 | 根据校方要求修剪规定形状。 |
| 2 |  |  | 大榕树 | 高17米及以上 | 4株 | 按自然势修剪，应在保持全冠的前提下适度疏枝，去除重盖枝、交叉枝、下垂枝、低矮枝、徒长枝、衰弱枝、病虫枝、枯枝叶及有碍交通安全枝条，确保枝条分布合理通风透光、不遮挡路灯灯光照射。 |
| 3 |  |  | 芒果树 | 高6米及以上 | 68株 |  |
| 4 |  |  | 杂树 | 高6米左右 | 6株 |  |
| 总计： |  |  |  |  | 79株 |  |

1. 承包方式采用包工包料形式，以上数量为预估数，结算数量以最终实际修剪数量为准。

2.工作内容要求：采用专业绿化高空修剪车修剪，清理现场，修剪产生的绿化垃圾要求随产随清，并清运至校外（含垃圾处理），禁止在校内使用拖拉机转运。

3. 须按校方规定时间和要求完成工作，投标人应确保施工安全作业环境,上树修剪时所有用具、机械必须灵活、牢固，人员必须佩带安全帽、安全绳，树下配置安全员，防止锯落的大枝砸伤行人与车辆发生事故，保障施工及人身安全，并做好现场交通疏导工作及现场警示标记。若有损坏公物等设施设备需要及时修复赔偿。

4.根据施工现场实际情况，若部分树木修剪要求有调整，以校方最终确定为准。须按校方规定时间和要求完成工作，投标人应确保施工安全作业环境,采取有效措施保障施工及人身安全。
    （二）子项目名称：屏山校区盆景摆放项目

项目内容及要求：

| 序号 | 校区 | 品种 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏山校区 | 大盆三角梅 | 冠幅≥100cm； 高≥180cm | 盆 | 1 | 含红色花盆 | 1.植物丰满健壮，株型自然匀称，无光杆、徒长、疯长现象，叶面干净光亮，无灰尘赃物，无明显病斑，无明显虫害，无残留害虫； 2.植物无残枝、黄叶。对叶片叶尖存有少许黄尾的，要提前修剪，保持株形美观自然； 3.植物花卉花色鲜艳，无残花、败花； 4.保持植物的花盆、瓷盆、底碟干净整洁，无脏污，花盆内无杂物、垃圾，无残缺的花盆、瓷盆及底碟； 5.植物的底碟、花盆、瓷盆应合适配套，不大不小美观大方，底碟、花盆及瓷盆的颜色搭配适当。 |
| 2 | 屏山校区 | 米兰 | 冠幅、≥25cm； 高≥30cm | 盆 | 20 | 含红色花开富贵花盆 |  |
| 3 | 屏山校区 | 一品红 | 冠幅≥20cm； 高≥25cm | 盆 | 30 | 含红色花开富贵花盆 |  |
| 4 | 屏山校区 | 榕树盆景 | 冠幅≥150cm； 高≥230cm5个造型层≥11个叶片层 | 盆 | 1 | 含配长型紫砂盆。投标文件中需附图。 |  |
| 5 | 屏山校区 | 变叶木 | 冠幅≥25cm； 高≥30cm | 盆 | 80 | 含红色花开富贵花盆 |  |
| 6 | 屏山校区 | 杜鹃花 | 冠幅≥25cm； 高≥30cm | 盆 | 150 | 含红色花开富贵花盆 |  |
| 7 | 屏山校区 | 三角梅 | 冠幅≥50cm； 高≥80cm | 盆 | 2 |  |  |
| 8 | 屏山校区 | 仿真草 | / | 平方 | 40 | 抗老化，使用寿命3年 | / |
| 9 | 屏山校区 | 木质圆柱形围栏 | 高度0.2米以上 | 米 | 33 | / | / |

1.工作内容要求：布置盆景所产生的绿化垃圾要求随产随清，并清运至校外（含垃圾处理），禁止在校内使用拖拉机转运。

2.根据现场实际情况，若盆景摆放位置有调整，以校方最终确定为准。须按校方规定时间和要求完成工作，投标人应确保施工安全作业环境,采取有效措施保障施工及人身安全。

（三）计划工期： 伍日历天。

（四）最高控制单价：

1. 大榕树控制单价1250元/株，其余树种控制单价290元/株。

2. 大盆三角梅控制单价1300元/盆、米兰控制单价35元/盆、一品红控制单价30元/盆、榕树盆景单价5000元/盆、变叶木控制单价35元/盆、杜鹃花控制单价30元/盆、三角梅控制单价240 元/盆、仿真草控制单价45元/平方、木质圆柱形围栏控制单价35元/米。

（五）质量要求：合格。（具体质量要求详见第一、二页表格）；

二、招标方式：校内公开招标；投标人在全部满足招标文件实质性要求的前提下，采取最低价中标法。

三、投标人须知：

（一）投标人资格及要求：

1. 投标人须具备含有绿化相关经营范围合格有效的独立企业法人营业执照；资格审查采取资格后审的方式。

2.本项目不接受联合体投标。

3.投入本项目作业的人员中至少一名持有安全员证书，在投标文件中附上其职称证书、（投标时需携带原件备查）身份证及其在投标单位连续购买6个月（含6个月）以上的个人社保缴费清单复印件并加盖公章。

4.投入本项目作业的人员中至少一名持有高处作业证，投标人须在投标文件中附上其职称证书（投标时需携带原件备查）、身份证及其在投标单位连续购买6个月（含6个月）以上的个人社保缴费清单复印件并加盖公章。

5.安全员与高空作业人员不可为同一人。

6.投入本项目作业的人员中至少三名持有初级或以上的园林绿化养护专项职业能力证书，投标人须在投标文件中附上其职称证书（投标时需携带原件备查）、身份证及其在投标单位连续购买6个月（含6个月）以上的个人社保缴费清单复印件并加盖公章，保证该证书持有者须在现场作业。

（二）投标人必须针对本项目指派一名现场负责人员，负责绿地清理现场管理及安全管理工作。递交投标文件时，投标人（代理人）必须提供其身份证复印件并加盖公章以做核对（并携带身份证原件备查），一位投标人（代理人）只能代表一家单位进行投标，一人持多份投标文件的不予受理。

（三）不组织踏勘现场，投标人可以自行对工作现场进行考察，一旦参与投标即视同已完全阅读并认同本招标文件所有相关内容、并已充分了解项目情况。

（四）投标文件递交时间：2024年11月7日上午9:00至下午15:00（上班时间）。

（五）投标文件递交地点：福州市闽侯县上街镇福建中医药大学旗山校区白楼三楼校园科1室。

（六）开标时间：2024年11月7日下午15:00。

（七）开标地点：福建中医药大学旗山校区后勤管理处一楼会议室。

（八）中标公示：公示网站为福建中医药大学相关网站。

（九）请参与投标的单位提前通过关注微信公众号 “福建中医药大学服务号”，点击“公共服务－访客预约”，输入受访对象电话、来校时间和来校事由，并按要求填写上传个人真实姓名、身份证号、联系电话、车辆车牌等信息。

四、投标文件内容：

（一）授权委托书（见附件一，为原件并加盖公章，投标代表是法定代表人本人则无需）。

（二）营业执照（为复印件并加盖公章）。

（三）法定代表人身份证及代理人身份证（为复印件需加盖公章）。

（四）投入本项目作业的安全员、高处作业人员、高处作业证书及三本初级或以上的绿园林绿化养护专项职业能力证书（为复印件需加盖公章，投标时需携带原件备查）。

（五）各证书持有者在投标单位连续购买6个月（含6个月）以上的个人社保缴费清单（为复印件需加盖公章）。

（六）树木修剪报价表（见附件二，为原件加盖公章），所报的价格应包含树木修剪及绿化垃圾清运至校外（含垃圾处理）工作所需的人工费，高空绿化修剪车、运输车、垃圾清运车（禁止用拖拉机）等设备使用费，燃油、器具等材料费，利润，税金及安全管理费等可能发生的全部费用；

（七）盆景摆放报价单（见附件三，为原件加盖公章），投标报价应包含绿植花卉苗木费用，种植、整地、摆放、搬运、运输费、肥料费、垃圾清场、税收等可能发生的全部费用。无特殊情况，采购人除按中标价的标准支付费用外，将不承担其他任何费用；

（八）承诺函（见附件四，为原件加盖公章）。

五、投标文件要求

（一）所有投标文件采用A4纸张打印方式，要求每页加盖单位公章（骑缝章无效）。

（二）所有投标文件需装在一个文件袋中，按规定进行密封，无严格密封者后果自负。封面写明投标单位、项目名称、联系人、联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

（三）本次招标采取资格后审的方式。

注：未按要求和报价文件组成提供资料的，视为未实质性响应，投标材料作废。

- 评标原则：

- （一）评标办法：本项目投标人在全部满足招标文件实质性要求的前提下，采取最低价中标法，如遇总报价相同的有效投标人，由评标小组采用随机抽取形式最终确定壹名中标人。投标人满足3家及以上可开标，若投标人不足3家，招投标小组有权决定是否开标。

（二）最高控制单价：

1. 大榕树控制单价1250元/株，其余树种控制单价290元/株。

2. 大盆三角梅控制单价1300元/盆、米兰控制单价35元/盆、一品红控制单价30元/盆、榕树盆景单价5000元/盆、变叶木控制单价35元/盆、杜鹃花控制单价30元/盆、三角梅控制单价240 元/盆、仿真草控制单价45元/平方、木质圆柱形围栏控制单价35元/米。投标人报价超出控制单价的，按无效报价处理。

（三）投标人必须同时对本项目报价表中各个子项目进行报价，否则按无效报价处理。

七、验收标准：

（一）验收标准：

验收依据按照本招标文件中项目内容要求及《城市园林绿地养护质量标准》等最新版相关规范标准执行。

八、付款方式：

（一）本项目采用固定单价合同，按实结算；甲方不再支付政策性调价，材料价格浮动费等。

（二）合同签定后，施工方按期履约完成修剪、摆放及绿化垃圾清运至校外工作（含垃圾处理），经管理部门验收合格后，按实际完成量一次性付清全部项目款项。

（三）款项凭税务正规机打增值税发票，并提供对公转账账号，以对公转帐形式支付。

九、其它说明与要求

（一）本招标工作在福建中医药大学后勤管理处招标工作小组监督下公开进行，真正做到公开、公正、公平。

（二）没有实质响应招标文件要求的，将作废标处理。

（三）福建中医药大学后勤管理处招标工作小组对本招标文件拥有最终解释权。

（四）附件一：授权委托书

（五）附件二：高大树木修剪服务项目报价表

（六）附件三：屏山校区盆景摆放服务项目报价表

（七）附件四：承 诺 函

十、联系方式：

地址：福建省福州市闽侯上街邱阳路1号福建中医药大学旗山校区

联系人：陈老师

联系电话：0591-22861234

（报价表、承诺函等见附件）

福建中医药大学后勤管理处

2024 年11月4日

附件一

授权委托书

本授权委托书声明：我               (姓名)系              (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托                  (姓名)为我公司代理人，参加屏山校区树木修剪及盆景摆放项目投标活动。代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，代理人无转委权。

特此委托。

代理人：

身份证号码：

公司(盖章) ：

法定代表人(签字)  ：

年       月      日

附件二

屏山校区树木修剪项目报价表

| 序号 | 校区 | 地点 | 品种 | 规格 | 预估 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏山校区 | 公共教学区、学生宿舍 | 小榕树 | 高6米左右 | 1株 |  |  |
| 2 |  |  | 大榕树 | 高17米及以上 | 4株 |  |  |
| 3 |  |  | 芒果树 | 高6米及以上 | 68株 |  |  |
| 4 |  |  | 杂树 | 高6米左右 | 6株 |  |  |
| 合计报价(人民币大写) 圆整 |  |  |  |  |  | ￥： 元 |  |

注：所报的价格应包含树木修剪及绿化垃圾清运至校外（含垃圾处理）工作所需的人工费，高空绿化修剪车、垃圾清运车（禁止用拖拉机）等设备使用费，燃油、器具等材料费，利润，税金及安全管理费等可能发生的全部费用。

本报价表共计1页，必须加盖报价单位公章。

报价单位（章）：

联   系   人：

联 系 电  话：

年    月    日

附件三

屏山校区盆景摆放项目

| 序号 | 校区 | 品种 | 规格要求 | 预估 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏山校区 | 大盆三角梅 （含红色花盆） | 冠幅≥100cm； 高≥180cm | 1盆 |  |  |
| 2 | 屏山校区 | 米兰 （含红色花开富贵花盆） | 冠幅≥25cm； 高≥30cm | 20盆 |  |  |
| 3 | 屏山校区 | 一品红 （含红色花开富贵花盆） | 冠幅≥20cm； 高≥25cm | 30盆 |  |  |
| 4 | 屏山校区 | 榕树盆景 （含长型紫砂盆） | 冠幅≥150cm； 高≥230cm 造型层≥11个叶片层 | 1盆 |  |  |
| 5 | 屏山校区 | 变叶木 （含红色花开富贵花盆） | 冠幅≥25cm； 高≥30cm | 80盆 |  |  |
| 6 | 屏山校区 | 杜鹃花 （含红色花开富贵花盆） | 冠幅≥25cm； 高≥30cm | 150盆 |  |  |
| 7 | 屏山校区 | 三角梅 （含红色花开富贵花盆） | 冠幅≥50cm； 高≥80cm | 2盆 |  |  |
| 8 | 屏山校区 | 仿真草 | / | 35㎡ |  |  |
| 9 | 屏山校区 | 木质圆柱形围栏 | 高度0.2米以上 | 30米 |  |  |
| 合计报价(人民币大写) 圆整 |  |  |  |  | ￥： 元 |  |

注：所报的价格应包含绿植花卉苗木费用，种植、整地、摆放、搬运、运输费、肥料费、垃圾清场、税收等可能发生的全部费用。无特殊情况，采购人除按中标价的标准支付费用外，将不承担其他任何费用；

本报价表共计1页，必须加盖报价单位公章。

报价单位（章）：

联   系   人：

联 系 电  话：

年    月    日

附件四

承 诺 函

至：福建中医药大学

我司愿意承接贵单位“屏山校区树木修剪及盆景摆放”项目，保证服从学校的安排管理，自主完成本项目，不转包、分包，并在 伍日历天内完成招标文件中的全部项目内容，并作出以下承诺：

1.质量达到招标文件要求，如未达到验收标准的，我司在规定的时间内必须返工且承担所需的费用；

2.保证做好各项必要的公共安全、财产及公共设施保护措施，因我司原因发生的一切安全问题，由我司自行负责；

3.若因施工造成学校财产损失及人员损伤由我司承担相应的责任并承担全额赔偿；

承诺人：              （公章）

年      月     日